**Ежеквартальный информационный бюллетень о реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и о результатах деятельности Фонда по контролю за качеством жилья, предоставленного в рамках данных программ,**

**по состоянию на 1 октября 2018 года**

По состоянию на 1 октября 2018 года в **11** субъектах РФ завершается реализация программ переселения граждан из аварийного жилья в рамках реализации Указа Президента РФ №600. Всего осталось переселить **8,20** тыс. человек из **132,32** тыс. м² аварийного жилищного фонда. **(Диаграмма №1)**

Решением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева от 23 декабря 2017 года №ДМ-П9-8612 увеличены лимиты предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в размере **3,15** млрд. рублей **10** субъектам РФ на переселение **7,78** тыс. граждан из дополнительно выявленного в 2017 году и не включенного в целевые показатели на 2014-2017 годы аварийного жилищного фонда объемом **141,31** тыс. м². По состоянию на 1 октября 2018 года заявки на предоставление такой поддержки одобрены Фондом всем 10 субъектам РФ. **(Диаграмма №2)**

На сайте Фонда ЖКХ [fondgkh.ru](http://fondgkh.ru/) в разделе [«На контроле»](http://fondgkh.ru/na-kontrole/) размещен «Реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

На данный момент на контроле находится информация по 352 МКД в 50 субъектах РФ, в период с 1 июля по 1 октября 2018 года в связи с документально подтвержденным устранением недостатков сняты с контроля обращения по 116 МКД в 31 субъекте РФ. **(Диаграмма №3)**

Наибольшее количество многоквартирных домов, находящихся на контроле, по состоянию на 1 октября 2018 года зафиксировано в Сибирском федеральном округе (119 МКД, из них 46 МКД – в Забайкальском крае), в Приволжском федеральном округе (69 МКД, из них по 18 МКД – в Нижегородской области и Удмуртской Республике), в Центральном федеральном округе (63 МКД, из них 17 МКД – в Ивановской области). **(Диаграмма №4)**

В январе-сентябре 2018 года проведено **68** контрольных мероприятий в **45** субъектах РФ. При этом осмотрены **1047** МКД на территории **158** муниципальных образований, из которых **969** МКД были осмотрены на предмет качества предоставляемых жилых помещений по программам переселения, **179** домов в **30** субъектах РФ по результатам проверок Фонда были включены в реестр обращений по качеству жилья.

 **(Диаграмма №5)**

При осуществлении контроля за качеством жилья Фонд активно взаимодействует с органами прокуратуры и другими надзорными органами, а также с региональными отделениями Общероссийского народного фронта и некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль». По информации, представленной в Фонд в период с 1 января 2015 года по 1 октября 2018 года, с использованием материалов проверок Фонда правоохранительными органами расследуется (расследовалось) **86** уголовных дел, связанных с различными нарушениями при реализации программ переселения граждан из аварийного жилья, на территории **39** регионов. В **50** субъектах РФ были возбуждены дела об административных правонарушениях, объявлялись предостережения о недопустимости нарушения закона, виновные должностные лица привлекались к дисциплинарной ответственности.

За период работы Фонда (2008 – 2018 гг.) общий бюджет программ составил **929,87** млрд. рублей, в том числе средств Фонда – **529,58** млрд. рублей. Переселено из аварийного жилья **1,02** млн. человек, ликвидировано **15,85** млн. м² аварийного жилья. В рамках поддержки программ капремонта МКД отремонтировано **152,8** тыс. домов общей площадью **458,74** млн. м². **26** субъектам РФ оказана финансовая поддержка программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры (в 2016-2018 гг.). **(Диаграмма №6)**

***Справочно:***

*По состоянию на 1 октября 2018 года* ***32*** *субъекта РФ приступили к реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.*

*Совокупный объем средств составляет* ***165,49*** *млрд. рублей, направляемых на переселение* ***38,39*** *тыс. человек из аварийного жилищного фонда общим объемом* ***583,87*** *тыс. м².*

*«Горячая линия» Фонда 8-800-700-89-89 принимает звонки по будням с 7.00 до 18.00 (для всех регионов РФ бесплатно).*