Национальный проект «Жилье и городская среда»

Ежеквартальный информационный бюллетень

о реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

(по оперативной отчетности субъектов РФ на 1 апреля 2020 года)

На сайте Фонда ЖКХ www.reformagkh.ru в разделе «Расселение аварийного жилья» представлены сведения о реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах РФ.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» планируется переселение суммарно 0,53 млн. граждан из 9,54 млн.кв.м. аварийного жилищного фонда. Бюджет федерального проекта составляет 507,17 млрд. рублей.

Заявочную кампанию по этапу 2019-2020 гг. в установленные сроки завершили 82 субъекта РФ на общую сумму 35,2 млрд. рублей, которые были направлены на переселение 67 192 человек из 27 504 аварийных жилых помещений общей площадью 1,08 млн.кв.м. на территории 593 муниципальных образований.

По этапу 2020-2021 гг. 60 субъектов РФ представили в Фонд ЖКХ заявки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на общую сумму 29,53 млрд. рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 48 079 человек из аварийного жилья площадью 791,12 тыс.кв.м.

Кроме того, 28 субъектов РФ досрочно представили заявки на получение средств для реализации этапа 2021-2022 гг. программы на общую сумму 17,82 млрд. рублей, которые будут направлены на переселение 22 309 человек и расселение 376,4 тыс.кв.м. аварийного жилья.

На реализацию программ в субъекты РФ направлено 44,76 млрд. рублей, в том числе по авансам и реестрам контрактов этапа 2019-2020 годов 29,45 млрд. рублей, по авансам и реестрам контрактов этапа 2020-2021 годов - 9,96 млрд. рублей, по авансам этапа 2021-2022 годов – 5,35 млрд. рублей.

Всего в 2019 и 2020 годах с учетом программ, финансируемых субъектами РФ за счет собственных средств, переселено 67,53 тыс. человек из 1 105,77 тыс.кв.м. аварийного жилья.

Целевой показатель 2020 года составляет 1 000 тыс.кв.м., 54,6 тыс. человек.

По состоянию на 1 апреля 2020 года с учетом программ, финансируемых субъектами РФ за счет собственных средств, расселено 964,77 тыс.кв.м. (805,74 тыс.кв.м. – перевыполнение целевого показателя 2019 года, 159,03 тыс.кв.м. – расселено в 2020 г.), переселено 59,33 тыс. человек (49,61 тыс. человек – перевыполнение целевого показателя 2019 года, 9,72 тыс. человек – переселено в 2020 г.).

Выполнение целевого показателя 2020 года превышено в 24 субъектах РФ (в этих регионах выполнение составило от 100% до 500%). В среднем по Российской Федерации, с учетом перевыполнения плана 2019 года, достижение целевых показателей 2020 года составило 96,48%.

В первом квартале 2020 года проведены 20 выездных мониторинговых мероприятий в 21 субъекте РФ. При этом на предмет качества на территории 17субъектов РФ осмотрено 159 многоквартирных домов, жилые помещения в которых предоставлялись гражданам в рамках реализации программ переселения.

В соответствии с приказом Минстроя России от 1 октября 2015г. N 709/пр на сайте Фонда ЖКХ www.fondgkh.ru в разделе «Направления деятельности/Контрольная деятельность/На контроле» размещен «Реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

По состоянию на 1 апреля 2020 года на контроле Фонда находятся 212 многоквартирных домов. В течение первого квартала 2020 года на контроль поставлено 55 МКД, снято с контроля 55 МКД.

Информационный бюллетень с прилагаемой инфографикой размещен на главной странице сайта Фонда ЖКХ (http://fondgkh.ru/) в разделе «ИНФОГРАФИКА».

«Горячая линия» Фонда ЖКХ: 8-800-700-89-89, с 7:00 до 18:00 по будням, все звонки по России бесплатно.

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ

pressa@fondgkh.ru

© 2007 - 2020 ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ.