Информационный бюллетень

о реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилья по данным информационной системы «Реформа ЖКХ»
(по оперативной отчетности субъектов РФ на 1 февраля 2016 года)
На сайте Фонда ЖКХ reformagkh.ru в разделе «Переселение граждан из аварийного жилья» представлены сведения о реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах РФ.

По состоянию на 1 января 2016 года в рамках реализации 185-ФЗ, начиная с 2008 года, в целом по стране переселено 691,4 тыс. человек из аварийного жилищного фонда площадью 10,50 млн. кв.м.

При этом в 2008-2013 годах переселены 345,6 тыс. человек из аварийного жилья площадью 5,11 млн. кв. м.

В соответствии с Указом Президента РФ №600 от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в 2014-2017 годах необходимо переселить 733,2 тыс. человек из аварийного жилья площадью 11,4 млн. кв. м., из которых с участием средств Фонда ЖКХ подлежит расселению 10,09 млн. кв.м.

За 2014-2015 годы уже переселены 345,8 тыс. человек из аварийного жилья площадью 5,39 млн. кв. м. В частности, в 2015 году переселены 174,5 тыс. человек (98,2% целевого показателя) из аварийного жилья площадью 2,78 млн. кв. м. (100,8% целевого показателя). 

Таким образом, в 2016-2017 годах осталось переселить 387,4 тыс. человек из аварийного жилья площадью 6,01 млн. кв. м. В январе 2016 года переселены 6,21 тыс. человек из 93,55 тыс. кв. м. аварийного жилья, а в феврале-марте 2016 года планируется переселить еще порядка 12,5 тыс. человек из более 200 тыс. кв. м. аварийного жилья.
(диаграмма 1 «Темпы расселения граждан из аварийного жилья»)
В городе Москве и Ненецком автономном округе аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года, расселен в полном объеме. По оперативной отчетности субъектов РФ на 1 февраля 2016 года аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года, расселен в полном объеме также в Республике Ингушетия. 
Полностью выполнили целевой показатель 2015 года по расселяемой площади 50 субъектов РФ. Наиболее успешно реализуют программы переселения Карачаево-Черкесская Республика,  Республика Марий Эл, Ростовская, Тамбовская и Тюменская области.
Высокие темпы реализации программ (свыше 70%) отмечены еще в 15 регионах страны. 
Выполнение показателя от 30 до 70% зафиксировано в 12 субъектах РФ.
Менее чем на 30% целевого показателя 2015 года по расселяемой площади достигли 6 субъектов Российской Федерации: Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Тыва, Астраханская и Саратовская области.
Допускают систематическое невыполнение целевых показателей Республика Карелия, Республика Тыва и Забайкальский край.

В частности, по состоянию на отчетную дату Республика Коми и Забайкальский край переселение граждан в счет выполнения целевого показателя 2015 года не начали. При этом в 2015 году Республика Коми расселила 32,59 тыс. кв. м., Забайкальский край 13,26 тыс. кв. м., что включено в счет выполнения целевого показателя 2014 года.
(диаграмма 2 «Достижение целевого показателя») 
«Горячая линия» Фонда ЖКХ: 8-800-700-89-89, с 7:00 до 19:00 по будням, все звонки по России бесплатно.
Управление по связям с общественностью ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ 
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