Национальный проект «Жилье и городская среда»

Ежеквартальный информационный бюллетень

о реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

(по оперативной отчетности субъектов РФ на 1 октября 2020 года)

На сайте Фонда ЖКХ www.reformagkh.ru в разделе «Расселение аварийного жилья» представлены сведения о реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах РФ.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» планируется переселение суммарно 0,53 млн. граждан из 9,54 млн.кв.м. аварийного жилищного фонда. Бюджет федерального проекта составляет 507,17 млрд. рублей.

Заявочную кампанию по этапу 2019-2020 гг. в установленные сроки завершили 82 субъекта РФ на общую сумму 35,17 млрд. рублей, которые были направлены на переселение 67 668 человек из 27 674 аварийных жилых помещений общей площадью 1,09 млн.кв.м. на территории 595 муниципальных образований.

По этапу 2020-2021 гг. 81 субъект РФ представил в Фонд ЖКХ заявки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на общую сумму 35,99 млрд. рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 61 933 человек из аварийного жилья площадью 1 005,89 тыс.кв.м.

Кроме того, 54 субъекта РФ досрочно представили заявки на получение средств для реализации этапа 2021-2022 гг. программы на общую сумму 28,53 млрд. рублей, которые будут направлены на переселение 48 348 человек и расселение 786,27 тыс.кв.м. аварийного жилья.

На реализацию программ в субъекты РФ направлено 57,145 млрд. рублей, в том числе по авансам и реестрам контрактов этапа 2019-2020 годов - 32,177 млрд. рублей, по авансам и реестрам контрактов этапа 2020-2021 годов – 17,033 млрд. рублей, по авансам этапа 2021-2022 годов – 7,935 млрд. рублей.

Всего в 2019 и 2020 годах с учетом программ, финансируемых субъектами РФ за счет собственных средств, переселено 99,04 тыс. человек из 1 629,19 тыс.кв.м. аварийного жилья.

Целевой показатель 2020 года составляет 1 000 тыс.кв.м., 54,6 тыс. человек.

По состоянию на 1 октября 2020 года с учетом программ, финансируемых субъектами РФ за счет собственных средств, расселено 1 488,19 тыс.кв.м. (805,74 тыс.кв.м. – перевыполнение целевого показателя 2019 года, 682,45 тыс.кв.м. – расселено в 2020 г.), переселено 90,84 тыс. человек (49,61 тыс. человек – перевыполнение целевого показателя 2019 года, 41,23 тыс. человек – переселено в 2020 г.).

В 45 субъектах РФ выполнен целевой показатель 2020 года (в этих регионах выполнение составило от 100% до 524,3%). В среднем по Российской Федерации, с учетом перевыполнения плана 2019 года, достижение целевых показателей 2020 года составило 166,37% по числу переселенных граждан и 148,82% - по площади расселяемых аварийных домов.

По состоянию на 1 октября 2020 года Фондом проведены мониторинговые мероприятия в 36 субъектах РФ. Из них в отношении 16 субъектов РФ, в связи с ограничениями на передвижение и введением пропускного режима в регионах РФ, Фондом проведены проверки в дистанционном режиме. Кроме того, в ходе выездного мониторинга на территории 18 субъектов Российской Федерации на предмет качества осмотрены 180 многоквартирных домов, жилые помещения в которых предоставлялись гражданам в рамках реализации программ переселения, а также в рамках дистанционных контрольных мероприятий при участии представителей региональных центров НП «ЖКХ Контроль» проведены выборочные проверки качества жилых помещений в 46 многоквартирных домах в 14 субъектах Российской Федерации.

В соответствии с приказом Минстроя России от 1 октября 2015г. N 709/пр на сайте Фонда ЖКХ www.fondgkh.ru в разделе «Направления деятельности/Контрольная деятельность/На контроле» размещен «Реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

По состоянию на 1 октября 2020 года на контроле Фонда находятся 164 многоквартирных дома. В течение третьего квартала 2020 года на контроль поставлено 30 МКД, снято с контроля 110 МКД.

Информационный бюллетень с прилагаемой инфографикой размещен на главной странице сайта Фонда ЖКХ (http://fondgkh.ru/) в разделе «ИНФОГРАФИКА».

«Горячая линия» Фонда ЖКХ: 8-800-700-89-89, с 7:00 до 18:00 по будням, все звонки по России бесплатно.

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК-Фонда содействия реформированию ЖКХ

pressa@fondgkh.ru

© 2007 - 2020 ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ.