# Ключевые показатели эффективности деятельности государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2018 год[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Единицы измерения** | **Целевые значения показателей** | **Достигнутые значения показателей** |
| **1.** | Общая площадь жилых помещений аварийных домов, из которых переселены граждане (без учета Республики Крым и г. Севастополя), включенная в целевые значения показателей переселения | тыс.м2 | 383,99\* | 285,03 |
|  | Общая площадь жилых помещений аварийных домов, из которых переселены граждане в рамках региональных программ переселения, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (без учета Республики Крым и г. Севастополя), не включенная в целевые значения показателей переселения | тыс.м2 | - | 336,50 |
|  | Общая площадь жилых помещений аварийных домов, расселенная в 2018 году | тыс.м2 | - | 621,53 |
| **2.** | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (без учета Республики Крым и г. Севастополя), включенная в целевые значения показателей переселения | тыс.чел. | 23,00\* | 16,71 |
|  | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках региональных программ переселения, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (без учета Республики Крым и г. Севастополя), не включенная в целевые значения показателей переселения | тыс.чел. | - | 22,34 |
|  | Общее количество граждан, переселенных в 2018 году | тыс.чел. | - | 39,05 |
| **3.** | Общая площадь жилых помещений аварийных домов, из которых переселены граждане на территории Республики Крым и г. Севастополя | тыс.м2 | 23,98\* | 0 |
| **4.** | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда территории Республики Крым и г. Севастополя | тыс.чел. | 1,72\* | 0 |
| **5.** | Доля субъектов, достигших за отчетный год значений целевых показателей программ переселения | % | 100\* | 53,85 |
| **6.** | Доля домов, в которых предоставляются (подлежат предоставлению) гражданам жилые помещения в рамках реализации программ переселения, введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2018 года, проверенных Фондом на предмет качества строительства:  а) в рамках проведенных выездных проверок (в отношении домов, введенных в эксплуатацию с 1 января 2018 года до 20 ноября 2018 года, за исключением таких домов, расположенных в районах затрудненной транспортной доступности)  б) в рамках документальных или выездных проверок (в отношении домов, введенных в эксплуатацию с 21 ноября 2018 года до 31 декабря 2018 года, а также домов, расположенных в районах затрудненной транспортной доступности) | % | 100 | 100 |
| **7.** | Доля домов, включенных в Единый реестр обращений по вопросам качества предоставляемых жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 1 января 2018 года, по которым строительные недостатки (дефекты) были устранены до 31 декабря 2018 года | % | 100 | 70,77 |
| **8.** | Доля домов, включенных в Единый реестр обращений по вопросам качества предоставляемых жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2018 году, по которым строительные недостатки (дефекты) были устранены до 31 декабря 2018 года или правлением Фонда приняты решения о применении к субъекту  Российской Федерации мер ответственности, предусмотренных договором о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда\*\* | % | 100 | 90,48 |
| **9.** | Доля проверенных Фондом в 2018 году уточненных сведений об общей площади аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года (по количеству многоквартирных домов), от общего количества многоквартирных домов, в отношении которых такие уточненные сведения были представлены в Фонд субъектами Российской Федерации или Минстроем России с 1 января 2018 года | % | 100 | 100 |
| **10.** | Количество многоквартирных домов, получивших финансовую поддержку на энергоэффективный капитальный ремонт и (или) капитальный ремонт с привлечением заемных (кредитных) средств в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Российской Федерации | ед. | 180\*\*\* | - |
| **11.** | Доля субъектов Российской Федерации, получивших финансовую поддержку в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 997\*\*\*\* | % | 100\*\*\*\*\* | - |
| **12.** | Снижение операционных расходов (затрат) | % | 14\*\*\*\*\*\* | 5,40 |

\* Значения ключевых показателей эффективности деятельности Фонда, предусмотренные пунктами 1-4, установлены в соответствии с размерами целевых показателей реализации программ Фонда, установленных для субъектов Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации № 1743-р. В случае изменения распоряжения Правительства Российской Федерации № 1743-р в части указанных целевых показателей, ключевые показатели эффективности деятельности Фонда также соответственно изменяются. В случае недостижения численного значения целевого показателя, для оценки достижения Фондом ключевого показателя эффективности деятельности по пунктам 1-5 учитываются меры, предпринятые Фондом в целях достижения субъектами Российской Федерации значений целевых показателей программ переселения, в том числе соответствующие подходам, изложенным в настоящей Программе (далее – необходимые меры). При этом численное значение достижения соответствующего ключевого показателя эффективности определяется в установленном порядке по результатам оценки деятельности Фонда и принятию им необходимых мер по достижению ключевого показателя. В случае принятия решения о том, что Фондом предприняты все необходимы меры, соответствующий ключевой показатель эффективности считается достигнутым в отношении соответствующего субъекта Российской Федерации в размере 100 процентов независимо от фактически достигнутого численного значения показателя.

\*\* Указанная доля исчисляется от количества домов, включенных в указанный реестр в 2018 году, срок устранения всех недостатков, строительных дефектов которых, первоначально установленный или впоследствии обоснованно перенесенный согласно плану-графику, утвержденному руководителем ответственного исполнителя субъекта Российской Федерации, - не позднее 30 сентября 2018 года.

\*\*\* Показатель применяется при условии внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов», предусматривающих возможность предоставления финансовой поддержки в 2018 году, до 1 июля 2018 года.

*В связи с тем, что по состоянию на 1 июля 2018 года указанные изменения не внесены, значение показателя не рассчитывается.*

\*\*\*\* Достижение указанного показателя рассчитывается при условии утверждения до 1 июля 2018 года изменений в Правила предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем предоставления финансовых средств на подготовку проектов модернизации и софинансирование процентной ставки, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 997.

*В связи с тем, что по состоянию на 1 июля 2018 года указанные изменения не внесены, значение показателя не рассчитывается.*

\*\*\*\*\* Рассчитывается от общего количества субъектов Российской Федерации, за исключением субъектов Российской Федерации, выразивших отказ от получения финансовой поддержи, и субъектов Российской Федерации, лимиты для которых не определены решением Председателя Правительства Российской Федерации.

\*\*\*\*\*\* Целевое значение показателя установлено исходя из объема административно-хозяйственных расходов по смете на 2018 год, без учета дополнительных расходов, связанных с окончанием деятельности Фонда.

1. Ключевые показатели эффективности деятельности Фонда на 2018 год устанавливались в 2018 году с учетом прекращения деятельности Фонда с 1 января 2019 года (часть 1 статьи 25 Федерального закона № 185-ФЗ в редакции от 23 апреля 2018 года № 93-ФЗ) и в дальнейшем не корректировались. [↑](#footnote-ref-1)