# Ключевые показатели эффективности деятельности государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Единицы измерения** | **Целевые значения показателей** | **Достигнутые значения показателей** |
|  | Общая площадь, подлежащая расселению | млн. м2 | 0,14 | 0,14\* |
|  | Численность граждан, подлежащих переселению | тыс. чел. | 8,2 | 8,2\*\* |
|  | Доля домов, включенных в единый реестр обращений по вопросам качества предоставляемых жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 31 декабря года, предшествующего отчетному, по которым строительные недостатки (дефекты) были устранены до 31 декабря отчетного года  | % | 100 | 95,14 |
|  | Доля площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации программ переселения из аварийного жилищного фонда, в отношении которых проведены выборочные проверки качества | % | 30 | 57 |
|  | Количество многоквартирных домов, на проведение капитального ремонта которых предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда | ед. | 60 | 82 |
|  | Доля субъектов Российской Федерации, имеющих планы мероприятий по повышению финансовой устойчивости региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах из числа субъектов Российской Федерации, которым требуется принятие таких планов | % | 25 | 98,81 |
|  | Доля внебюджетных средств в общем объеме капитальных вложений на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации проектов, финансируемых с участием средств Фонда | % | 20 | 25,58 |
|  | Уровень информированности граждан о развитии отрасли жилищно-коммунального хозяйства | % | 80 | 80 |
|  | Снижение операционных расходов (затрат)  | % | 2 | 2,41 |

\* Перевыполнение целевого показателя «общая площадь, подлежащая расселению» в 2019 году в размере 522,03 тыс. кв. м будет учтено при оценке выполнения целевого показателя 2020 года.

\*\* Перевыполнение целевого показателя «численность граждан, подлежащих переселению» в 2019 году в размере 32,38 тыс. человек будет учтено при оценке выполнения целевого показателя 2020 года.