# Ключевые показатели эффективности деятельности государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Целевое значение** | **Факт** |
| **1.** | Общая площадь, подлежащая расселению, млн. кв. м | **1,24** | **2,07** |
| **2.** | Численность граждан, подлежащих переселению, тыс. человек | **68,66** | **128,2** |
| **3.** | Доля домов, включенных в единый реестр обращений по вопросам качества предоставляемых жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 31 декабря года, предшествующего отчетному, по которым строительные недостатки (дефекты) были устранены до 31 декабря отчетного года, % | **100** | **98,6** |
| **4.** | Доля площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации программ переселения из аварийного жилищного фонда, в отношении которых проведены выборочные проверки качества, % | **40** | **58** |
| **5.** | Количество многоквартирных домов, на проведение капитального ремонта которых предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, ед. | **125** | **133** |
| **6.** | Доля субъектов Российской Федерации, имеющих планы мероприятий по повышению финансовой устойчивости региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах из числа субъектов Российской Федерации, которым требуется принятие таких планов, % | **100** | **100** |
| **7.** | Уровень полноты данных, предоставляемых по объектам учета в процессе мониторинга региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, % | **71,0** | **71,0** |
| **8.** | Доля внебюджетных средств в общем объеме капитальных вложений на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в рамках реализации проектов, финансируемых с участием средств Фонда, % | **22** | **27,6** |
| **9.** | Уровень информированности граждан о развитии отрасли жилищно-коммунального хозяйства, % | **81** | **82** |
| **10.** | Численность граждан, прошедших обучение по тематике жилищно-коммунального хозяйства с использованием информационных ресурсов, обучающих и методических материалов Фонда, тыс. человек | **3,7** | **3,8** |
| **11.** | Количество запросов на получение данных пользователей, подключенных к сервисам цифровой платформы, млн. ед. в месяц | **6** | **6,8** |
| **12.** | Снижение операционных расходов (затрат), % | **2** | **2,64** |

Порядок расчета ключевых показателей эффективности деятельности Фонда за 2020 год, а также дополнительные комментарии относительно достигнутых значений показателей представлены в годовом отчете Фонда за 2020 год.